납기·수량 변경 대응 정부과제 작성 예시
파이언스 | 2026년 10월 31일 | 고객명 없는 가상 과제
전체 업무 범위와 세부 AX를 연결하는 사전 준비 양식입니다. 실제 견적·선정 실적·완료 성과가 아닙니다. 선택한 개별공고의 공식 신청서에 실제 범위와 근거를 옮겨 작성하세요.
[image: ]
이 샘플에서 선택할 방향
주문 1,000→1,400개와 납기 앞당김을 가정합니다. 가용 재고는 타 주문 예약·보류를 제외한 값입니다. 재공·기투입·손실·안전재고가 없고 입고 400단위는 필요일 전 검사 해제까지 확인했다고 가정합니다.
AI는 변경·관계·불확실성을 모아 대안을 설명하고 계산 규칙으로 수치를 검증합니다. 온톨로지는 수주·품목·BOM·작업·예약·발주·출하의 의미와 관계를 정의합니다. 별도 그래프 제품 도입은 필수가 아닙니다.


A 기존 시스템 연계형 작성·산출 예시
범위: 기존 ERP·MES/WMS에서 합의한 데이터 제공. 1제품군·2공정·주문 변경부터 생산/구매 후보와 승인 반영. ERP 교체 제외.
문제·목표: 수주 변경 시 각 부서가 시스템을 따로 수정한다. 기존 ERP·현장 데이터를 연결해 영향·대안·승인·실제 반영을 추적한다.
단위 만원. 인일=1명×1일. 가상 수량·단가·인정 가정이며 공식 비목·소프트웨어 산정 방식·상세 견적으로 대체합니다.
	항목
	수량 × 단가
	공급가액

	변경 업무 진단
	8인일 × 60
	480

	기존 시스템 연결
	16인일 × 60
	960

	업무 관계 정의
	12인일 × 60
	720

	변경 비교·영향
	12인일 × 60
	720

	소요량·능력 계산
	20인일 × 60
	1,200

	대안 비교 화면
	12인일 × 60
	720

	AI 근거·설명
	10인일 × 70
	700

	승인·반영·재조회
	12인일 × 60
	720

	현장·TV 안내
	10인일 × 60
	600

	통합·대사 시험
	10인일 × 60
	600

	시범·운영 전환
	6인일 × 60
	360

	교육·역할 정착
	3인일 × 60
	180


공급가액 7,960만원. 전액 인정·50% 지원·한도 충분 가정: 지원금 3,980만원. 기업 구축 준비액 4,776만원(기업 몫+부가세 10%).
종료 후 별도 운영비 월50×12개월×1.1=660만원 가정 시 기업 준비액 5,436만원. 선집행·지급시점·환급·현물·지방비·비목별 제한은 별도 확인합니다.
검수와 효과 측정
1400−200=1200, 1200×2−1200−400=800을 재현하고 입고 지연 시 부족1200을 확인합니다. 예약·BOM 버전·중복 수신·승인 후 상태변경·부분 실패·마감 거래를 시험합니다.
변경 ID·버전으로 부서별 승인과 처리 결과를 대사합니다. 변경 접수→영향 확인→최종 반영 시간, 수작업 수정·누락·긴급 구매를 같은 조건으로 비교합니다.


B 엑셀 기반 정비형 작성·산출 예시
범위: 1제품군·2공정·1창고의 품목/BOM/기초재고와 경량 업무 기록부터 구축. 태블릿 2대. 전사 ERP·고급 APS·회계 패키지 제외.
문제·목표: 품목·BOM·재고·생산계획이 엑셀과 담당자 경험에 분산된다. 기준정보와 경량 기록부터 정리해 변경 영향 계산·승인·현장 기록을 연결한다.
단위 만원. 인일=1명×1일. 가상 수량·단가·인정 가정이며 공식 비목·소프트웨어 산정 방식·상세 견적으로 대체합니다.
	항목
	수량 × 단가
	공급가액

	현황·업무 진단
	10인일 × 60
	600

	품목·단위·코드 정리
	20인일 × 60
	1,200

	기초재고·열린 주문
	20인일 × 60
	1,200

	BOM·공정·능력 정리
	20인일 × 60
	1,200

	소요·능력·대안 계산
	20인일 × 60
	1,200

	경량 계획·승인 업무
	18인일 × 60
	1,080

	AI 근거·설명
	10인일 × 70
	700

	파일 입출력 연계
	8인일 × 60
	480

	현장 태블릿
	2대 × 80
	160

	현장 기록·TV 안내
	16인일 × 60
	960

	통합·전환·복구 시험
	12인일 × 60
	720

	교육·운영 정착
	6인일 × 60
	360


공급가액 9,860만원. 전액 인정·50% 지원·한도 충분 가정: 지원금 4,930만원. 기업 구축 준비액 5,916만원(기업 몫+부가세 10%).
종료 후 별도 운영비 월50×12개월×1.1=660만원 가정 시 기업 준비액 6,576만원. 선집행·지급시점·환급·현물·지방비·비목별 제한은 별도 확인합니다.
검수와 효과 측정
1400−200=1200, 1200×2−1200−400=800을 재현하고 입고 지연 시 부족1200을 확인합니다. 예약·BOM 버전·중복 수신·승인 후 상태변경·부분 실패·마감 거래를 시험합니다.
변경 ID·버전으로 부서별 승인과 처리 결과를 대사합니다. 변경 접수→영향 확인→최종 반영 시간, 수작업 수정·누락·긴급 구매를 같은 조건으로 비교합니다.


우리 사업장 작성 양식·용어·점검표
	작성 항목
	우리 회사에 맞춰 적을 내용

	공고·자격
	[공고번호·기간·수준·과거 수혜·공식 비목]

	현재 문제·범위
	[현재 시스템·불편한 업무·유지/변경/제외 범위]

	데이터·관계
	[품목·BOM·단위·상태·원장·기준일·인터페이스]

	AI·승인·실행
	[근거·검증 규칙·담당·승인·실패·결과 확인]

	일정·검수·효과
	[진단→설계→구축→대사/복구→시범→교육, 현황·목표]

	사업비·운영
	[수량·단가·공통비 중복 제외·지원조건·유지비]


사업장 용어 대응표 작성
	표현 예시
	우리 회사 명칭·정의

	생산일보(일지·작업일보)
	[기록 주기·포함 실적·담당]

	작업지시(작업오더)·공정표(라우팅)
	[작업 ID·순서·단계·승인 버전]

	재공품(공정재고·WIP)
	[작업 중 범위·반제품과의 차이]

	LOT·시리얼 / BOM·배합표
	[묶음/개체 식별, 구성/배합 기준·단위·수율]

	위치·출하·납품·월마감
	[로케이션·적치 위치, 출고/인도/전기 시점 구분]


같은 단어라도 의미가 다를 수 있습니다. 고객 발주서는 우리 수주일 수 있으며, 도착·검수·가용 전환, 출고·출하·고객 인도는 각각 확인할 상태입니다.
제출 전 확인
□ 제조 현장 연결·목표 수준·지원이력·비목을 공고와 대조했다.
□ 기준정보·실제 거래·과거 실적·마감 자료와 용어를 맞췄다.
□ 승인·권한·중복 방지·현장 안내·반영·대사·복구를 시험한다.
□ 역할·일정·현황/목표·운영비와 통합 시 공통 비용을 합의했다.
공식 근거: 중소벤처기업부 2027 스마트 제조혁신 통합공고. ERP·MES·WMS와 연계형·기반형은 작성 분류이며 별도 사업명이 아닙니다. 회계 전용 교체·일반 물류만으로 제조 지원대상을 판단하지 않습니다.
https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?bcIdx=1072138&cbIdx=310
https://pience.net/insights/order-change-planning-project-example
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